ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Калтайское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

КАЛТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Калтайского сельского поселения

и иной официальной информации

Издается с «20» октября 2005 г.

с. Калтай  					 № 58                       27 мая 2022 года

# Муниципальное образование «Калтайское сельское поселение»

# Администрация Калтайского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 мая 2022 года		  		    	                 №  60/1

с.Калтай

Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы МП «Калтайское ЖКХ» по развитию систем водоснабжения на территории Калтайского сельского поселения на 2022-2030 годы

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации Калтайского сельского поселения от 24 января 2017 года  №9  «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Калтайского сельского поселения Томского района Томской области на 2016-2026 годы», Уставом Калтайского сельского поселения, администрация Калтайского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Калтайского сельского поселения на 2022-2030 годы.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Калтайского сельского поселения

(Глава Администрации)			                                 	З.В. Мирошникова

УТВЕРЖДЕНО

# постановлением Администрации

# Калтайского сельского поселения

от 18 мая 2022 г. № 60/1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения на территории Калтайского сельского поселения на 2022-2030 годы

| 1 | Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения на территории Калтайского сельского поселения на 2022-2030 годы. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки инвестиционной программы: | Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы); Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Градостроительный кодекс Российской Федерации; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года №162/ пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; |
| 3 | Заказчик | Администрация Калтайского сельского поселения |
| 4 | Цель разработки инвестиционной программы | 4.1. повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения муниципального предприятия «Калтайское ЖКХ»; 4.2. стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствие с положениями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»; 4.3. строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 4.4. повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению; 4.5. удовлетворение потребностей в водоснабжении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов; 4.6. улучшение экологической и санитарной обстановки. |
| 5 | Задачи инвестиционной программы | 5.1. разработка мероприятий, направленных на модернизацию существующих объектов холодного водоснабжения; 5.2. определение финансовой потребности организаций коммунального комплекса для реализации программных мероприятий 5.3 привлечение инвестиций для обеспечения потребностей организаций коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных программ. |
| 6 | Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы | Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07 декабря 2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». |
| 7 | Основные условия разработки инвестиционной программы | Обеспечение доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения после установления экономически-обоснованных тарифов и тарифов на подключение к указанным коммунальным инфраструктурам |
| 8 | Сроки разработки инвестиционной программы | в течение 60 дней с даты утверждения настоящего Технического задания. |
| 9 | Срок реализации инвестиционной программы | 2022-2030 годы. |
| 10 | Обоснование возможности технической реализации | наличие (обеспеченность) финансовыми и техническими средствами, материалами. |
| 11 | Источники финансирования | собственные средства предприятия бюджетные средства разных уровней |
| 12 | Требования к инвестиционной программе | Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральному закону Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и настоящему техническому заданию. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2022 по 2032 годы в соответствии с документами территориального планирования, комплексным развитием систем коммунальной инфраструктуры в Калтайском сельском поселении на 2016-2026 г.г. и схемой водоснабжения. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый. Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения МП «Калтайское ЖКХ», предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074 "Питьевая вода", утвержденные нормы ПДК и требования СП. |
| 13 | Структура инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна содержать: 13.1 паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий; 13.2. целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы; 13.3. перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия; 13.4 сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию; 13.5 сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. 13.6. оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия; 13.7. предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы; 13.8. в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 14 | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизован- ных систем водоснабжения для выполнения инвестиционной программы | в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. |

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение, а также отсутствие инвестиционной составляющей в тарифе и платы за подключение (платы за мощность), не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению.

Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:

1.МП «Калтайское ЖКХ» рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы;

2. МП «Калтайское ЖКХ» предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной программы с учетом применения инвестиционных надбавок к тарифам.

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в срок до 31.08.2022.

Приложение № 1

к техническому заданию на разработку инвестиционной

программы по развитию систем водоснабжения на территории

Калтайского сельского поселения на 2022-2032 годы

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения, подлежащих включению в инвестиционную программу

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемные показатели, всего | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |  | на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год | на 2029 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водонапорной башни в с.Курлек, ул.Трактовая, 100с | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка башни Рожновского с павильоном на скважине в с.Калтай, ул.Новая, 19с | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ввод в эксплуатацию скважины в с.Калтай, ул.Новая, 19с | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж павильона на скважине в с.Курлек, ул.Трактовая, 2с | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка водоочистки на скважине в с.Курлек, ул.Трактовая, 2с | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж бащни Рожновского в с.Курлек ул.Рабочая, 12с | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка водоочистки на скважине водозабора в д.Кандинка | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство ограждения скважин в границах 1-го пояса ЗСО | шт. | 10 |  | 3 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Бурение новой скважины на водозаборе в д.Кандинка | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Запуск в эксплуатацию новой скважины на водозаборе в д.Кандинка | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Замена стальной трубы на п/э d=63мм д. Кандинка, ул. Молодежная | п.м. | 800 |  | 200 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| 12 | Замена стальной трубы на п/э d=63мм д. Кандинка, ул. Лесная | п.м. | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 13 | Замена стальной трубы на п/э d=63мм д. Кандинка, ул. Гагарина | п.м. | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 14 | Замена стальной трубы на п/э d=63мм д. Кандинка, ул.Кедровая | п.м. | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена стальной трубы на п/э d=63мм д. Кандинка, пер. Мирный | п.м. | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена стальной трубы на п/э d=63мм д. Кандинка, ул. Мира | п.м. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 17 | Замена стальной трубы на п/э d=63мм д. Кандинка, ул. Таежная | п.м. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 18 | Монтаж колодца для промывки центрального водопровода д.Кандинка, ул.Мира | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения на территории

Калтайского сельского поселения на 2022-2030 годы

Плановые значения показателей надежности, качества и

энергетической эффективности объектов централизованных

систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Ед.измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Холодное водоснабжение |  |  |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 10 |
| 1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м | 1,159 |

Результатом эффективности инвестирования средств в мероприятия инвестиционной программы является повышение безопасности для проживающего на территории Калтайского сельского поселения населения за счет доведения качества подаваемой через централизованные сети водоснабжения питьевой воды до требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- обеспечение надежной эксплуатации объектов водоснабжения.