# Муниципальное образование «Калтайское сельское поселение»

# Глава Калтайского сельского поселения

(Глава Администрации)

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 января 2010 года							                 №  19

с.Калтай

О  мероприятиях  по организованному

пропуску паводковых вод на территории

Калтайского сельского поселения в 2010 году

В  целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, учитывая сложную ледовую обстановку,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать при администрации Калтайского сельского поселения комиссию по организации подготовки  к пропуску паводковых вод в составе:

Председатель комиссии

- Галямов Идрис Юнусович, Глава поселения (Глава Администрации);

Заместитель председателя комиссии

- Береснева Татьяна Аркадьевна, специалист по работе с населением с.Калтай;

Члены комиссии - Пуджа Наталья Владимировна, специалист по работе с населением с.Курлек;

- Градовец Александр Владимирович, индивидуальный предприниматель;

- Пупков Николай Александрович, заведующий ветеринарным участком;

- Кузь Анна Александровна, специалист;

- Мосина Вера Богдановна, заведующая ФАПом с.Калтай;

- Куренков Виталий Александрович, участковый уполномоченный инспектор.

- Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2010 года в муниципальном образовании «Калтайское сельское поселение» согласно приложению № 1.

- Подготовить информацию о населенных пунктах, попадающих в зону затопления (подтопления) в Калтайском сельском поселении (приложение № 2).

- Составить график дежурства руководящего состава Калтайского сельского поселения на период пропуска паводковых вод 2010 года (приложение № 3).

- Делопроизводителю Шалакиной Г.А. ознакомить всех ответственных лиц с постановлением под роспись

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.Ю. Галямов

Дело № 01-03

__________Кандинская В.Я.

тел. 968-293

Приложение № 1 к постановлению

Главы поселения (Главы Администрации)

от  29.01.2010  № 19

П Л А Н

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,

защите населения и территории при весеннем половодье 2010 года

в муниципальном образовании «Калтайское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести заседание комиссии сельского поселения по теме «Действие органов управления сельского поселения при возникновении угрозы затопления (подтопления) населенных пунктов (территорий) и ликвидации последствий паводка» | 05.02.2010 | Галямов И.Ю. |
|  | Создать комиссию по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых и с/хозяйственных объектов, жилых домов к пропуску паводковых вод. (Представить в отдел по ГОЧС Томского района) | до 01.02.2010 | Галямов И.Ю. |
|  | Составить график дежурства комиссии для контроля и оперативного сбора и доведения информации до КЧС Томского района о ходе пропуска паводковых вод (Представить в отдел по ГОЧС Томского района) | до 01.02.2010 | Галямов И.Ю. Береснева Т.А. |
|  | Организовать работу среди населения по страхованию имущества от чрезвычайных ситуаций (паводка, пожара и т.п.) | март-июнь 2010 | Галямов И.Ю. Береснева Т.А. |
|  | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи | февраль-март 2010 | Галямов И.Ю. |
|  | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т.п.) | до 01.03.2010 | Галямов И.Ю. |
|  | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) чрезвычайных ситуаций при пропуске паводковых вод. (Представить в отдел по ГОЧС Томского района) | до 01.03.2010 | Галямов И.Ю. |
|  | Уточнить перечень жилых домов, попадающих в зону подтопления (с.Калтай). (Представить в отдел по ГОЧС Томского района) Определить и подготовить места для возможного расселения (размещения) людей и животных. Составить список престарелых граждан, проживающих в зоне затопления (подтопления). | до 01.03.2010 | Галямов И.Ю. Береснева Т.А. Пуджа Н.В. |
|  | Определить собственников земельных участков, попадающих в зону возможного затопления, количество выданных разрешений на строительство, самовольных застройщиков | до 01.03.2010 | Галямов И.Ю. Береснева Т.А. Пуджа Н.В. |
|  | Провести разъяснительную работу индивидуально с каждым собственником земельного участка, жилого дома, строения, попадающих в зону возможного затопления о необходимости проведения противопаводковых мероприятий и обеспечению личной безопасности проживающих в период прохождения паводка. | до 01.03.2010 | Береснева Т.А. Пуджа Н.В. |
|  | Информировать работников ФАП с.Калтай, с.Курлек о готовности к оказанию медицинской помощи в зонах подтопления и местах временного размещения. | до 01.03.2010 | Галямов И.Ю. Береснева Т.А. Пуджа Н.В. |
|  | Содействовать выполнению плана организации проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий РЦ СЭН в зонах возможного подтопления |  | Галямов И.Ю. Пупков Н.А. |
|  | Содействовать органам Томского РОВД в организации и обеспечении правопорядка, охраны имущества в зонах возможного подтопления |  | Галямов И.Ю. Куренков В.А. |
|  | Содействовать органам УГОЧС и ПБ в обеспечении пожарной безопасности в зонах возможного подтопления |  | Галямов И.Ю. |
|  | Организовать доведение информации об уровнях подъёма воды до населения и КЧС района через диспетчера |  | Галямов И.Ю. Береснева Т.А. Пуджа Н.В. |
|  | Провести заседание комиссии по вопросу: «О ходе подготовки к пропуску паводковых вод 2010 г. на территории сельского поселения» | 08.04.2010 | Галямов И.Ю. |
|  | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий и ходе пропуска паводковых вод | февраль-июнь | Галямов И.Ю. |
|  | Организовать проведение обследований и проведение необходимых работ по укреплению водозаградительных, очистке и регулировке водопропускных сооружений | До начала таяния снега | Галямов И.Ю. |

Приложение № 2 к постановлению

Главы поселения (Главы Администрации)

от  29.01.2010   № 19

ИНФОРМАЦИЯ

о населенных пунктах, попадающих в зону затопления (подтопления)

в Калтайском сельском поселении

| № п/п | Наименование населенного пункта с разбивкой по улицам и указанием номеров домов | Количество подтопляемых домов, шт | Численность населения, попадающего в зону подтопления из них детей до 14 лет | Численность с/х животных, попадающих в зону подтопления (по видам), голов | Планируемые пункты размещения эвакуируемых, кол-во (человек) | Планируемые пункты размещения с/х животных, кол-во (голов) | Примерная площадь подтопления, м2 | Река |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с.Калтай |
|  | ул.Ленина, №№ 1, 1\2, 1а, 1б, 1в, 1ж, 2, 2/1, 2/2, 2а, 2а/2, 2б, 2в, 2г, 4 | 15 | Всего-24, из них 2 не зарегистрированы, но живут, Дети - 5 | Кони – 1, кролики – 20, птица - 12 | Родственники-24 | там же | 37089, земельные участки-16 | р.Томь |
| с.Курлек |
|  | ул.Кедровая №№ 1, 2, 3, 4 | 4 - 8 кв. | Всего-18, Дети-1 | КРС - 1 | Родственники-18 | там же | 16000, земельные участки-8 | р.Томь |
|  | ИТОГО | 19 | Всего-42, Дети-6 | КРС – 1, Кони - 1 кролики – 20, птица - 12 | Родственники-42 | там же | 53089, земельные участки-24 | р.Томь |

Приложение № 3 к постановлению

Главы поселения (Главы Администрации)

от  29.01.2010  № 19

ГРАФИК

дежурства специалистов Калтайского сельского поселения

на период пропуска паводковых вод 2010 года

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефон | Дата дежурства | Время дежурства | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочий | домашний |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Галямов И.Ю. | Глава поселения (Глава Администрации) | 968-293 | 968-333 |  |  |  |
|  | Береснева Т.А. | Специалист по работе с населением с.Калтай | 967-083 | 967-054 |  |  |  |
|  | Кузь А.А. | специалист по ВУС и регистрации граждан | 967-083 | 960-942 |  |  |  |
|  | Пуджа Н.В. | Специалист по работе с населением с.Курлек | 968-293 | 968-326 |  |  |  |